|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌江航运扩能工程乌江渡-龚滩三级航道  建设工程初步设计概算审查表 | | | | |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 上报概算 （万元） | 调整费用 （万元） | 审查概算 （万元） |
| **第一部分 工程费用** | | **74595.44** | **-561.60** | **74033.84** |
| **一** | **航道工程** | **65726.51** | **-372.64** | **65353.87** |
| 1 | 构皮滩库区航道整治 | 8850.36 | -531.12 | 8319.24 |
| （1） | 疏浚工程 | 547.97 | 0.00 | 547.97 |
| （2） | 水上疏浚开挖 | 6.01 | -0.04 | 5.97 |
| （3） | 疏浚陆上倒运（疏浚土上岸及外运） | 361.44 | -54.21 | 307.23 |
| （4） | 清礁工程 | 7934.94 | -476.86 | 7458.08 |
| 2 | 思林库区航道整治 | 4311.15 | -308.79 | 4002.36 |
| （1） | 清礁工程 | 4311.15 | -308.79 | 4002.36 |
| 3 | 沙沱库区航道整治 | 3213.51 | -15.48 | 3198.02 |
| （1） | 疏浚工程 | 1066.33 | 0.00 | 1066.33 |
| （2） | 水上疏浚开挖 | 5.16 | -0.02 | 5.14 |
| （3） | 疏浚陆上倒运（疏浚土上岸及外运） | 550.76 | -0.35 | 550.41 |
| （4） | 清礁工程 | 1334.50 | -70.00 | 1264.50 |
| （5） | 整治建筑物工程 | 256.75 | 54.89 | 311.64 |
| 4 | 彭水库区航道整治 | 33072.96 | 208.94 | 33281.90 |
| （1） | 疏浚工程 | 438.51 | 0.00 | 438.51 |
| （2） | 疏浚陆上倒运（疏浚土上岸及外运） | 140.32 | 0.62 | 140.94 |
| （3） | 清礁工程 | 32494.13 | 208.32 | 32702.46 |
| 5 | 锚地工程 | 1910.38 | -8.19 | 1902.19 |
| （1） | 构皮滩下游待闸锚地 | 63.76 | -2.00 | 61.76 |
| （2） | 思林下游待闸锚地 | 198.73 | -5.68 | 193.05 |
| （3） | 沙沱上游待闸锚地 | 58.34 | -0.51 | 57.83 |
| （4） | 生产与辅助建筑物 | 290.94 | 0.00 | 290.94 |
| （5） | 电气工程 | 826.10 | 0.00 | 826.10 |
| （6） | 给排水及消防工程 | 240.25 | 0.00 | 240.25 |
| （7） | 环境保护与水土保持工程 | 232.26 | 0.00 | 232.26 |
| 6 | 助导航工程 | 4110.20 | 282.00 | 4392.20 |
| 7 | 信息化建设工程 | 9301.96 | 0.00 | 9301.96 |
| 8 | 临时工程 | 955.99 | 0.00 | 955.99 |
| **二** | **桥梁工程** | **8352.74** | **-129.04** | **8223.70** |
| **三** | **便民码头工程** | **516.19** | **-59.92** | **456.27** |
| **第二部分 工程建设其他费用** | | **12472.89** | **-7.66** | **12465.22** |
| **一** | **建设用地费** | **1613.16** | **0.00** | **1613.16** |
| 1 | 构皮滩下游待闸锚地 | 23.31 | 0.00 | 23.31 |
| 2 | 思林下游待闸锚地 | 54.62 | 0.00 | 54.62 |
| 3 | 沙沱上游待闸锚地 | 39.28 | 0.00 | 39.28 |
| 4 | 桥梁工程 | 916.06 | 0.00 | 916.06 |
| 5 | 占用税 | 34.93 | 0.00 | 34.93 |
| 6 | 开垦费 | 20.96 | 0.00 | 20.96 |
| 7 | 占补平衡指标 | 524.00 | 0.00 | 524.00 |
| **二** | **建设单位管理费** | **1644.74** | **-5.22** | **1639.51** |
| 1 | 建设单位开办费 | 637.50 | 0.00 | 637.50 |
| 2 | 建设单位经费 | 1007.24 | -5.22 | 1002.01 |
| **三** | **前期工作费** | **2581.77** | **0.00** | **2581.77** |
| 1 | 工可编制费 | 203.00 | 0.00 | 203.00 |
| 2 | 环境影响评价费 | 29.70 | 0.00 | 29.70 |
| 3 | 水土保持方案评估 | 17.70 | 0.00 | 17.70 |
| 4 | 社会稳定风险评估报告 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 5 | 防洪影响评价（含涉河方案） | 388.92 | 0.00 | 388.92 |
| 6 | 通航条件影响评价报告 | 97.20 | 0.00 | 97.20 |
| 7 | 用地预审 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 8 | 节地评价 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 9 | 湿地公园影响评价 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | 国家级水产种质资源论证报告 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 11 | 模型试验费 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 12 | 勘察观测费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 13 | 林地 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 14 | 复垦 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 15 | 规划选址论证 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 16 | 用地报件 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 17 | 职卫三同时 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 18 | 安全三同时 | 11.45 | 0.00 | 11.45 |
| 19 | 文物 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20 | 节约集约专章 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21 | 工可技术咨询 | 27.80 | 0.00 | 27.80 |
| 22 | 水生生境补偿费（除猫滩段） | 1080.00 | 0.00 | 1080.00 |
| 24 | 其他 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| **四** | **勘察设计费** | **3244.65** | **0.00** | **3244.65** |
| 1 | 勘察费 | 1044.62 | 0.00 | 1044.62 |
| 2 | 设计费 | 2024.61 | 0.00 | 2024.61 |
| （1） | 初步设计 | 1163.41 | 0.00 | 1163.41 |
| （2） | 施工图设计 | 861.20 | 0.00 | 861.20 |
| 3 | 设计文件第三方技术咨询费 | 175.42 | 0.00 | 175.42 |
| **五** | **工程建设监理费** | **1150.00** | **0.00** | **1150.00** |
| **六** | **研究试验费** | **500.00** | 0.00 | **500.00** |
| **七** | **招标费** | **59.16** | -0.20 | **58.96** |
| 1 | 招标代理费 | 59.16 | -0.20 | 58.96 |
| **八** | **生产准备费** | **60.00** | **0.00** | **60.00** |
| 1 | 联合试运转费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 人员培训及提前进厂费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 3 | 办公和生活家具购置费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| **九** | **竣工验收前相关费** | **330.00** | **0.00** | **330.00** |
| 1 | 竣工前测量费 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2 | 实船试航试验费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 3 | 航道整治效果观测费 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| **十** | **其他相关费** | **1065.63** | **-0.56** | **1065.07** |
| 1 | 检验及检（监）测费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2 | 工程项目后评估费 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 3 | 审计费 | 215.63 | -0.56 | 215.07 |
| （1） | 工程设计审计费用 | 119.79 | -0.31 | 119.48 |
| （2） | 财务审计费 | 95.84 | -0.25 | 95.59 |
| 4 | 其他费 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| **十一** | **工程保险费** | **223.79** | **-1.68** | **222.10** |
| **第三部分 预留费用** | | **4353.42** | **-28.46** | **4324.95** |
| 一 | 基本预留费用 | 4353.42 | -28.46 | 4324.95 |
| **概算总金额** | | **91421.74** | **-597.73** | **90824.01** |