贵州省高速公路运营期边坡监测费用标准

（征求意见稿）

贵州省交通建设工程造价中心

2024年9月27日

贵州省高速公路运营期边坡监测费用标准

（征求意见稿）

一、说明

1．本费用标准适用于贵州省高速公路运营期边坡监测费用的编制。

2．公路边坡监测是指在公路工程建设及运营阶段，采用现场巡查和仪器量测等方法，连续采集和收集边坡及周边环境的安全状态、变化特征及其发展趋势的信息，并进行分析、评价、反馈等工作。边坡监测主要包括地表位移监测、深部位移监测、地下水位动态监测、支挡结构物位移及应力监测、环境影响因素监测及宏观前兆等内容。

3．符合下列条件之一的在役公路边坡，经营管理单位应组织实施边坡专业监测，必要时可委托具备相应技术能力和资格条件的单位承担。

(1)按照《贵州省在役公路边坡技术状况评定指南(试行)》(JTT52/07-2022)评定技术状况等级为4类及5类，且对公路通行安全影响较大的边坡;

(2)按照《贵州省干线公路边坡养护技术指南(试行)》(JTT52/06-2023)评价风险等级为一、二级的边坡;

(3)按照《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》评价为一、二级的边坡地质灾害风险点。

4．本费用标准是以综合费用为表现形式的预算费用标准，费用标准中已包含了各类监测所需的人工费、材料费、机械设备费、措施费、企业管理费、安全生产费、进出场费、规费、利润、税金等一切费用。

二、费用标准

贵州省高速公路运营期边坡监测费用标准

Ⅰ. 监测点网布设

工作内容：监测点网设计；监测点网设置；监测设备安装与调试。

本费用标准中的设备（仪器）费按三年进行编制。

| 监测项目 |  | 监测方式 | 计算规则 | 单位 | 费用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形监测 | 地表位移监测点 | 自动 | 基准点+工作基点 | 点 | 13377 |
|  | 地表位移监测点 | 人工 | 基准点+监测点 | 点 | 2457 |
|  | 结构物位移监测点 | 自动 | 监测点 | 点 | 4788 |
|  | 深部位移监测点 | 人工 | 监测孔深度 | m | 151 |
|  | 地表裂缝监测点 | 自动 | 第一监测点 | 点 | 13241 |
|  | 地表裂缝监测，每增加1处监测点 | 自动 | 增加监测点 | 点 | 7182 |
|  | 地表倾斜监测点 | 人工 | 基准点+监测点 | 点 | 2457 |
|  | 地表倾斜监测点 | 自动 | 第一监测点 | 点 | 7753 |
|  | 地表倾斜监测，每增加1处监测点 | 自动 | 增加监测点 | 点 | 2117 |
| 地下水监测 | 地下水位监测点 | 人工 | 监测点 | 点 | 3780 |
|  | 地下水位监测点 | 自动 | 第一监测点 | 点 | 7917 |
|  | 地下水位监测，每增加1处监测点 | 自动 | 增加监测点 | 点 | 2268 |
| 环境监测 | 降雨量监测点 | 自动 | 监测点 | 点 | 13104 |
| 宏观前兆 | 图像与视频监测点 | 自动 | 监测点 | 点 | 9664 |

Ⅱ. 监测运行与维护

工作内容：数据采集与传输；监测仪器设备运行维护；现场巡视；数据异常响应；数据处理分析与预警；监测报告。

| 监测项目 |  | 监测方式 | 计算规则 | 单位 | 费用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形监测 | 地表位移监测点 | 自动 | 基准点+工作基点 | 处•月 | 1392 |
|  | 地表位移监测点 | 人工 | 基准点+监测点 | 点•次 | 308 |
|  | 结构物位移监测点 | 自动 | 监测点 | 点•月 | 256 |
|  | 深部位移监测点 | 人工 | 监测孔深度 | m•次 | 52 |
|  | 地表裂缝监测点 | 自动 | 第一监测点 | 处•月 | 1381 |
|  | 地表裂缝监测，每增加1处监测点 | 自动 | 增加监测点 | 点•月 | / |
|  | 地表倾斜监测点 | 人工 | 基准点+监测点 | 点•次 | 308 |
|  | 地表倾斜监测点 | 自动 | 第一监测点 | 点•月 | 942 |
|  | 地表倾斜监测，每增加1处监测点 | 自动 | 增加监测点 | 点•月 | / |
| 地下水监测 | 地下水位监测点 | 人工 | 监测点 | 点•次 | 260 |
|  | 地下水位监测点 | 自动 | 第一监测点 | 处•月 | 955 |
|  | 地下水位监测，每增加1处监测点 | 自动 | 增加监测点 | 点•月 | / |
| 环境监测 | 降雨量监测点 | 自动 | 监测点 | 点•月 | 583 |
| 宏观前兆 | 图像与视频监测点 | 自动 | 监测点 | 处•月 | 708 |
| 地表巡视 | 地表巡视 | 人工 | 每处边坡 | 处•次 | 1788 |

注：

1.深部位移监测、地下水位监测费用未包括监测孔成孔费用，如需成孔，其费用另行计算。

2.本费用标准中的设备（仪器）费按3年进行摊销（折旧）标准编制，服务期不同时监测点网布设自动化监测子目应进行调整：服务期1年调整系数0.7，服务期2年调整系数0.9。